รายงานสรุปโครงการ

CassavaGuard AI

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับสุขภาพมันสำปะหลัง
ด้วยข้อมูลภาคสนาม ดาวเทียม สภาพอากาศ ดิน และปัญญาประดิษฐ์

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| สถานะระบบ | ออนไลน์บน Render และตอบ health check ปกติ |
| รุ่นระบบ | 1.0.0 |
| โหมดข้อมูล | Live environmental data |
| โหมด AI | Review only — ต้องตรวจยืนยันก่อนตัดสินใจ |
| Repository | github.com/norapolamarit-commits/cassavaguard-render |
| Public URL | cassavaguard-render.onrender.com |
| วันที่รายงาน | 9 สิงหาคม 2569 |

ผลลัพธ์สำคัญ ระบบได้รับการปรับจากต้นแบบ local ให้เป็นเว็บสาธารณะที่ build, verify โมเดล และ deploy จาก GitHub ไป Render ได้จริง พร้อมหน้าเริ่มต้น คู่มือภาษาไทย/อังกฤษ และการวิเคราะห์แบบไม่ต้อง Login

ข้อจำกัดหลัก Whitefly Stage 3 มี validation mAP50 75.57% แต่ Recall/F1 ประมาณ 74.7% และยังไม่ประเมิน test set จึงห้ามอ้างว่า production-approved

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

CassavaGuard AI ถูกพัฒนาให้เป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full-stack ซึ่งรวม FastAPI, React, ฐานข้อมูล, บริการข้อมูลภายนอก และโมเดล AI หลายหัวไว้ในระบบเดียว ผู้ใช้สามารถสร้างแปลง อัปโหลดภาพ ตรวจดิน ดูอากาศและดาวเทียม อ่านผลวิเคราะห์ และย้อนดูประวัติได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

งานรอบนี้มุ่งให้ระบบ “ใช้งานได้จริง” มากกว่าการแสดงผลจำลอง จึงเพิ่มสัญญาคุณภาพข้อมูล การตรวจความสมบูรณ์ของ artifact การแยกผลทดลองออกจากผลที่อนุมัติ การรายงาน metric ที่เหมาะกับแต่ละงาน และ deployment pipeline ที่ล้มทันทีเมื่อโมเดลสำคัญหายหรือไม่เข้ากัน

# 2. ขอบเขตงานที่ดำเนินการ

ตรวจและเชื่อม backend, frontend, database และ AI runtime ให้ทำงานร่วมกัน

นำ Login ออกจากเส้นทางใช้งานทั่วไปด้วย AUTH_REQUIRED=false โดยใช้บัญชีระบบร่วมกัน

เปิดการทำงานของ CNN 5 คลาสหลัก พร้อมหัวเสริม Brown Leaf Spot, White Leaf Spot และ Whitefly

ปรับ Whitefly detector และเลื่อน Stage 3 ขึ้นใช้งานแบบ review-only โดยไม่เปิด test set

เพิ่ม quality gate, artifact verification, runtime self-test และ automated tests

สร้างชุด GitHub/Render ที่ตัด training data, cache, secrets และไฟล์เกินข้อจำกัดออก

แก้ Render จาก Python 3.14 เป็น 3.11.9 และกำหนด production environment variables

สร้างคู่มือใช้งานและหน้า Welcome พร้อมปุ่มเริ่มวิเคราะห์ ดูคู่มือ และเปิดแดชบอร์ด

# 3. สถาปัตยกรรมระบบที่ส่งมอบ

| องค์ประกอบ | เทคโนโลยี/หน้าที่ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| Web API | FastAPI + Uvicorn; health, fields, predictions, weather, satellite, soil, history | ใช้งานแล้ว |
| Frontend | React SPA แบบ build ล่วงหน้า; ไทย/อังกฤษ; responsive | ใช้งานแล้ว |
| AI Runtime | ONNX Runtime + scikit-learn + Whitefly detector | ใช้งานแบบ Review |
| Database | SQLite บน Free service; รองรับ PostgreSQL ผ่าน DATABASE_URL | ชั่วคราว |
| External Data | Open-Meteo และ Sentinel-2/Earth Search STAC | Live |
| Deployment | GitHub main → Render build/start/health check | ใช้งานแล้ว |

# 4. ข้อมูลและแหล่งที่ใช้

| ชุดข้อมูล/แหล่ง | การใช้งาน | เงื่อนไข/หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| TFDS cassava:0.1.0 | ฝึก CNN 5 คลาส: Healthy, CBB, CBSD, CMD, CGM | ใบอนุญาตภาพต้นทางยังต้องตรวจยืนยัน |
| CCMT raw Cassava | Brown Leaf Spot และภาพ negative บางหัวโมเดล | CC BY 4.0 |
| Embrapa PDDB | White Leaf Spot positive subset | CC BY-NC 4.0; ระวังการใช้เชิงพาณิชย์ |
| Cassava Whitefly Dataset | Whitefly object detection; train/val/test แยกไว้ | CC BY 4.0; 1,920/648/432 source images |
| Open-Meteo | อากาศปัจจุบันและพยากรณ์ | ข้อมูลแบบจำลอง ไม่ใช่สถานีในแปลง |
| Sentinel-2 / Earth Search | NDVI, NDMI, SAVI และภาพแปลง | อาจล่าช้าจากเมฆและรอบผ่าน |
| ข้อมูลผู้ใช้ | พิกัดแปลง ภาพอัปโหลด ผลดิน และประวัติ | ต้องควบคุมสิทธิ์และระยะเวลาเก็บ |

หลักการข้อมูล ระบบไม่สร้างค่า pH, N, P, K, CEC หรือความชื้นแทนค่าที่ผู้ใช้ไม่ได้วัด และไม่ใช้ภาพสังเคราะห์เป็น validation/test หรือหลักฐานประสิทธิภาพ

# 5. โมเดลและผลประเมิน

| โมเดล | งาน | ผลล่าสุด | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| EfficientNet-B0 CNN | จำแนก 5 คลาส | Test accuracy 81.38%; macro-F1 74.74% | ผ่านเกณฑ์แต่มีคำเตือน |
| Brown Leaf Spot HistGB | Binary auxiliary | Test macro-F1 85.77%; recall 73.65% | Review only |
| White Leaf Spot RF | Binary auxiliary | Test macro-F1 96.40%; recall 88.89% | Review only |
| Whitefly Stage 3 | Object detection | Val mAP50 75.57%; P/R/F1 74.74/74.68/74.71% | Review only |
| Classical HistGB | ฟีเจอร์ภาพ 12 ค่า | Held-out accuracy 59.7% | ตัวช่วย/เปรียบเทียบ |

การอ่านผล Whitefly งานตรวจจับวัตถุต้องวัดด้วย mAP/precision/recall ไม่ใช่ accuracy ค่า mAP50 ผ่าน 75% บน validation แต่ Recall และ F1 ต่ำกว่า 75% เล็กน้อย และ test.evaluated=false จึงยังไม่ผ่าน production gate

การอ่านผล CNN Accuracy test ผ่าน 75% และ Wilson lower bound ผ่าน แต่ artifact ปัจจุบันยังไม่มีบันทึก perceptual duplicate audit ครบ จึงไม่ควรกล่าวอ้างว่า leakage-free จนกว่าจะ retrain ด้วย pipeline ปัจจุบัน

# 6. การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์และ UX

เอาหน้า Login ออกจาก flow หลักและเปิดแดชบอร์ดทันที

เพิ่มหน้า Welcome ที่มีปุ่ม เริ่มวิเคราะห์ภาพ, ดูคู่มือ, เปิดแดชบอร์ด และสร้างแปลง

เพิ่มคู่มือสองภาษาแบบ quick start พร้อมความหมายของ Ready, Review only, Unsupported และ Service error

เพิ่มคำเตือนว่า AI เป็นเครื่องมือคัดกรอง ไม่ใช่ผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการ

คงเมนูระบบและโมเดลเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจ readiness และ metric ได้

รองรับภาพ JPG/PNG และเส้นทางเฉพาะสำหรับ Whitefly ที่ต้องใช้ภาพใต้ใบความละเอียดเต็ม

# 7. GitHub และ Render Deployment

| Commit | การเปลี่ยนแปลง | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 2b8f713 | เตรียมชุด Stage 3 สำหรับ Render | 166 ไฟล์; ไม่มี secrets/ไฟล์เกิน 100 MB |
| c8b2fbf | ตรึง Python 3.11.9 | แก้ scipy metadata build failure บน Python 3.14 |
| 25436c1 | ขยายคู่มือในแอป | เพิ่ม quick start และสถานะผลวิเคราะห์ |
| 1c26e4c | เพิ่มหน้า Welcome | เพิ่ม CTA และหน้าเริ่มต้นแบบ responsive |

Repository: https://github.com/norapolamarit-commits/cassavaguard-render

ระบบจริง: https://cassavaguard-render.onrender.com/

Health check: https://cassavaguard-render.onrender.com/api/health

# 8. การตรวจสอบและหลักฐานความพร้อม

| รายการตรวจ | ผล |
| --- | --- |
| Python automated tests | 70 tests passed (ชุดตรวจล่าสุดก่อน packaging) |
| Frontend build | ผ่าน npm build |
| Dependency security | npm audit: 0 vulnerabilities |
| Artifact verification | ผ่าน hash/contract สำหรับ runtime artifacts |
| Quality gate | ผ่านสำหรับ release_scope=review_only พร้อมคำเตือนที่บังคับแสดง |
| Public health endpoint | HTTP 200; production/live/review_only |
| UI smoke test | ปุ่ม Welcome → Analyze และ Welcome → Guide ทำงาน |

# 9. ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ยังเปิดอยู่

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | แนวทาง |
| --- | --- | --- |
| Render Free ไม่มี persistent disk | ฐานข้อมูล SQLite และภาพอาจหายเมื่อ instance ถูกสร้างใหม่ | เพิ่ม PostgreSQL และ persistent disk หรือ external object storage |
| ไม่มี Login | ผู้มี URL ใช้ข้อมูลบัญชีร่วมกันทั้งหมด | เปิด auth หรือจำกัดการเข้าถึงก่อนใช้ข้อมูลจริงที่อ่อนไหว |
| Whitefly test ยัง sealed | ยังไม่มีหลักฐาน generalization บน test | กำหนดเกณฑ์ล่วงหน้าแล้วประเมินครั้งเดียว |
| ยังไม่ field-validated ในไทย | metric อาจไม่สะท้อนสภาพแปลงจริง | เก็บ holdout จากหลายพื้นที่ พันธุ์ อุปกรณ์ และฤดู |
| ข้อกำหนดใบอนุญาต | อาจจำกัดการใช้เชิงพาณิชย์ | ตรวจ Embrapa CC BY-NC และ Ultralytics AGPL/Commercial |
| คลาสข้อมูลไม่พอ | CAD, SED, Mealybug, Water Stress, Nutrient Deficiency ยังไม่วินิจฉัย | เก็บภาพจริงติดป้ายโดยผู้เชี่ยวชาญ |

# 10. งานแนะนำลำดับถัดไป

ย้ายข้อมูล runtime ไป PostgreSQL และ persistent storage เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ทดสอบ end-to-end ด้วยภาพจริง: อัปโหลด → วิเคราะห์ → บันทึก → ประวัติ → export

จัดทำ privacy/retention policy สำหรับภาพ พิกัดแปลง และผลวิเคราะห์

สร้าง Thai-field holdout ที่แยกตาม acquisition run และกัน duplicate ข้าม split

ประเมิน Whitefly บน test set เพียงครั้งเดียวหลังตรึง threshold และ acceptance criteria

เปิด monitoring, error logging, backup และ alert สำหรับ health/model readiness

ตรวจใบอนุญาตข้อมูลและโมเดลก่อนใช้งานเชิงพาณิชย์

# 11. เกณฑ์ยอมรับก่อนเรียก Production

ระบบเก็บข้อมูลแบบถาวรและกู้คืนจาก backup ได้

โมเดลทุกหัวที่เปิดใช้มี independent test/field evidence และ provenance ครบ

ไม่มี synthetic data หรือ duplicate leakage ใน validation/test

Whitefly ผ่าน mAP50, recall และ operating threshold ที่กำหนดล่วงหน้า

มี access control, audit log, privacy notice และ incident response

ผ่าน load test บน instance ที่เลือกและวัด latency/cold start จริง

ข้อสรุป CassavaGuard พร้อมสำหรับการสาธิตและการทบทวนผลแบบ review-only บน URL สาธารณะ แต่ยังไม่ควรใช้เป็นระบบวินิจฉัยอัตโนมัติหรือฐานการตัดสินใจใช้สารเคมีโดยลำพัง จนกว่างานด้าน persistence, access control และ independent field validation จะเสร็จ

# ภาคผนวก: ไฟล์สำคัญ

render.yaml — Blueprint สำหรับ Web Service, PostgreSQL และ disk

deploy/render/build.sh — ติดตั้ง dependency และตรวจ artifact/quality gate

deploy/render/start.sh — เริ่ม Uvicorn พร้อม runtime verification

backend/ml_models/*_metrics.json — provenance และผลประเมินของแต่ละโมเดล

docs/USER_GUIDE_TH.md — คู่มือผู้ใช้ภาษาไทย

docs/PERFORMANCE_PLAN_TH.md — แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

docs/WHITEFLY_QUALITY_PLAN_TH.md — แผนคุณภาพ Whitefly