รายงานผลการทดลอง

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์โรคและศัตรูมันสำปะหลัง CassavaGuard AI

โครงการ: CassavaGuard AI — Precision Agriculture Platform

วันที่จัดทำ: 14 สิงหาคม 2569

สถานะ: ผลการทดลองและการตรวจสอบก่อนใช้งานภาคสนาม

ขอบเขต: โมเดลจำแนกภาพ 5 คลาส โมเดลเสริม 2 ชุด และตัวตรวจจับแมลงหวี่ขาว

# บทสรุปผู้บริหาร

โมเดลหลัก EfficientNet-B2 เมื่อใช้ Test-Time Augmentation (TTA) ให้ความถูกต้องบนชุดทดสอบแยก 88.20% และ Macro-F1 83.63% จากภาพทดสอบ 1,873 ภาพ สูงกว่าโมเดลแบบภาพเดียวที่ได้ 86.60%. อย่างไรก็ตาม ผลยังต่ำกว่าเป้าหมายเชิงพัฒนา 95% และยังไม่มีการตรวจสอบอิสระด้วยภาพจากแปลงมันสำปะหลังในประเทศไทย จึงต้องตีความเป็นผลในชุดข้อมูลวิจัย ไม่ใช่การรับรองภาคสนาม

การทดลองเพิ่มข้อมูลจริง 225 ภาพใน candidate ใหม่ให้ Test accuracy 85.80% และ Macro-F1 79.78% ต่ำกว่าโมเดลใช้งานเดิม จึงไม่ถูกโปรโมตขึ้นระบบ การตัดสินใจนี้ป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพ Production ลดลง

# 1. วัตถุประสงค์การทดลอง

ประเมินความสามารถของโมเดลหลักในการจำแนก Healthy, CBB, CBSD, CMD และ CGM จากภาพใบมันสำปะหลัง

ศึกษาผลของ Test-Time Augmentation ต่อ Accuracy, Macro-F1 และผลรายคลาส

ประเมิน candidate ที่เพิ่มข้อมูลจริงจากภายนอกโดยไม่ให้ข้อมูลใหม่รั่วเข้า validation หรือ test

ประเมินโมเดลเสริม Brown Leaf Spot, White Leaf Spot และตัวตรวจจับ Whitefly ด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะกับงาน

ระบุข้อจำกัดและเงื่อนไขก่อนนำผลไปใช้ในแปลงจริง

# 2. ชุดข้อมูลและการควบคุมคุณภาพ

## 2.1 ชุดข้อมูลโมเดลหลัก

| ส่วนข้อมูล | ก่อนตรวจซ้ำ | หลังตรวจซ้ำ | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Train | 5,656 | 5,619 | ฝึกพารามิเตอร์โมเดล |
| Validation | 1,889 | 1,875 | เลือก checkpoint และ TTA |
| Test | 1,885 | 1,873 | ประเมินครั้งสุดท้ายหลังเลือกโมเดล |

ตรวจภาพซ้ำด้วย SHA-256 ของ decoded RGB pixels และตรวจภาพคล้ายด้วย dHash/pHash ก่อนฝึก พบกลุ่มฉลากขัดแย้ง 18 กลุ่ม กลุ่มซ้ำฉลากเดียวกัน 8 กลุ่ม และนำภาพออกสุทธิ Train/Validation/Test เท่ากับ 37/14/12 ภาพตามลำดับ

## 2.2 ข้อมูลจริงที่เพิ่มสำหรับ candidate

| รายการ | ผล |
| --- | --- |
| แหล่งข้อมูล | https://data.mendeley.com/datasets/3832tx2cb2/1 |
| DOI | 10.17632/3832tx2cb2.1 |
| สัญญาอนุญาต | CC BY 4.0 |
| จำนวนเผยแพร่ | 228 ภาพ |
| รับเข้า Train | 225 ภาพ |
| กักภาพคล้ายซ้ำ | 3 ภาพ |
| รายคลาส | Healthy 91, CBB 46, CMD 88 |
| ข้อกำหนด | Training only — ไม่ใช้ใน Validation/Test |

# 3. วิธีดำเนินการทดลอง

สถาปัตยกรรมหลัก: Torchvision EfficientNet-B2 เริ่มต้นด้วยน้ำหนัก ImageNet และส่งออกเป็น ONNX

ภาพนำเข้า: 260 × 260 พิกเซล ปรับขนาดแบบ direct square และ normalize ภายในกราฟ ONNX

การเลือกโมเดล: ใช้ Validation Macro-F1 เท่านั้น โดยไม่ใช้ผล Test เลือก checkpoint

TTA: identity, horizontal flip, vertical flip และ horizontal+vertical flip แล้วเฉลี่ย logits

ตัวชี้วัด classifier: Accuracy, Balanced Accuracy, Macro-F1, Precision, Recall, ECE และ Wilson 95% CI

ตัวชี้วัด object detector: mAP50, mAP50–95, Precision, Recall และ F1; ไม่ใช้ Accuracy แทน

ตรวจ ONNX parity โดยเปรียบเทียบ logits และ argmax ระหว่าง PyTorch กับ ONNX Runtime

# 4. ผลการทดลอง

## 4.1 ภาพรวมโมเดล

| โมเดล | ชุดวัด | Accuracy | Macro-F1 / mAP50 | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EfficientNet-B2 (single view) | Test | 86.60% | 80.82% | โมเดลฐาน |
| EfficientNet-B2 + TTA | Test | 88.20% | 83.63% | ใช้งานจริงแบบ review-only |
| B2 + ข้อมูลจริง 225 ภาพ | Test | 85.80% | 79.78% | ไม่โปรโมต |
| Brown Leaf Spot auxiliary | Test | 92.78% | 88.70% | โมเดลเสริม |
| White Leaf Spot auxiliary | Test | 96.77% | 94.94% | ทดลอง/ข้อจำกัด domain |
| Whitefly detector | Validation | — | mAP50 75.57% | ยังไม่เปิด sealed test |

รูปที่ 1  เปรียบเทียบ Accuracy ที่วัดได้ (เส้นประคือเป้าหมาย 95%)

## 4.2 ผลโมเดลหลัก EfficientNet-B2 + TTA รายคลาส

| คลาส | Precision | Recall | F1 | จำนวนภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HEALTHY | 77.97% | 87.62% | 82.51% | 105 |
| CBB | 78.79% | 67.53% | 72.73% | 154 |
| CBSD | 90.22% | 85.29% | 87.69% | 476 |
| CMD | 92.68% | 94.46% | 93.56% | 885 |
| CGM | 78.97% | 84.58% | 81.68% | 253 |

Accuracy point estimate เท่ากับ 88.20%; ช่วงความเชื่อมั่น Wilson 95% อยู่ที่ 86.66%–89.58%. คลาส CMD ให้ F1 สูงสุด 93.56%; คลาส CBB ต่ำสุด 72.73% และ Recall 67.53% จึงเป็นจุดที่ควรเพิ่มข้อมูลจริงแบบหลากหลายสภาพแสง พันธุ์ และระยะโรค

## 4.3 ผลของ TTA

TTA เพิ่ม Test accuracy จาก 86.60% เป็น 88.20% หรือ +1.60 จุดเปอร์เซ็นต์ และเพิ่ม Macro-F1 จาก 80.82% เป็น 83.63% หรือ +2.82 จุดเปอร์เซ็นต์ โดย TTA ถูกเลือกจาก validation ไม่ได้เลือกจาก test

## 4.4 การทดลองเพิ่มข้อมูลจริง 225 ภาพ

candidate seed 44 มี Train accuracy ตอนท้าย 90.81% แต่ Test accuracy เพียง 85.80% และ Macro-F1 79.78%. เมื่อเทียบกับโมเดลหลัก + TTA candidate ต่ำกว่า 2.40 จุดเปอร์เซ็นต์ จึงไม่ผ่านเกณฑ์การโปรโมต

ผลนี้ชี้ว่าการเพิ่มข้อมูลจำนวนเล็กน้อยเฉพาะ Healthy, CBB และ CMD ยังไม่เพียงพอ และอาจทำให้ distribution ของ Train เปลี่ยนโดยไม่ครอบคลุม CBSD/CGM เท่ากัน การเพิ่มข้อมูลจึงต้องเน้นความสมดุล คุณภาพฉลาก และความใกล้เคียงกับภาพใช้งานจริง มากกว่าปริมาณเพียงอย่างเดียว

## 4.5 ตัวตรวจจับ Whitefly

| ตัวชี้วัด | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| mAP50 | 75.57% | ผล Validation |
| mAP50–95 | 36.39% | เข้มงวดหลาย IoU |
| Precision | 74.74% | ที่ confidence threshold ที่เลือก |
| Recall | 74.68% | ที่ confidence threshold ที่เลือก |
| F1 | 74.71% | ยังต่ำกว่าเกณฑ์ 75% เล็กน้อย |
| Sealed test | ยังไม่เปิด | Validation gate ไม่ผ่านครบทุกตัวชี้วัด |

แม้ mAP50 จะเท่ากับ 75.57% แต่ Precision/Recall/F1 ที่ operating point อยู่ประมาณ 74.7% จึงเผยแพร่เฉพาะ review-only และต้องให้ผู้ใช้ตรวจภาพ/นับซ้ำ ไม่ควรรายงานเป็น Accuracy 75.57% เพราะเป็นคนละนิยามของปัญหา

# 5. การอภิปรายผล

โมเดลหลักมีความสามารถดีใน CMD แต่ยังอ่อนกว่าใน CBB; Macro-F1 จึงสะท้อนข้อจำกัดได้ดีกว่า Accuracy เพียงค่าเดียว

TTA ให้ผลดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แต่แลกกับการรัน inference 4 มุมมอง จึงเพิ่มเวลาและการใช้หน่วยความจำ

คะแนน White Leaf Spot สูงมาก แต่ positive/negative มาจากคนละแหล่งข้อมูล จึงอาจสะท้อนความแตกต่างของกล้องหรือโดเมน ไม่ใช่อาการโรคเพียงอย่างเดียว

Brown Leaf Spot มีผลดีในชุดทดสอบ CCMT แต่ไม่มี plant/field group identifiers จึงตัดความเสี่ยง same-scene leakage ไม่ได้ทั้งหมด

เป้าหมาย 95% ยังไม่บรรลุ; การปรับตัวเลขหน้าเว็บหรือใช้ภาพสังเคราะห์ใน test ไม่ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจริง

# 6. ข้อจำกัดและความเสี่ยง

| ประเด็น | ผลกระทบ | แนวทางควบคุม |
| --- | --- | --- |
| ไม่มี Thai-field holdout อิสระ | คะแนนอาจไม่สะท้อนแปลงไทย | เก็บข้อมูลหลายจังหวัด/ฤดู/อุปกรณ์และล็อก test ก่อนฝึก |
| Class imbalance | Accuracy ถูกครอบงำโดย CMD | ติดตาม Macro-F1 และ Recall รายคลาส |
| Domain shift | สี แสง พื้นหลัง และกล้องต่างจากชุดฝึก | ทำ external validation และ calibration |
| ฉลากจากผู้เชี่ยวชาญยังจำกัด | โรคคล้ายกันอาจติดป้ายผิด | ใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 คนและ adjudication |
| โมเดลเสริม review-only | ไม่ควรใช้ตัดสินใจสารเคมีโดยลำพัง | แสดงคำเตือนและให้ตรวจซ้ำ/ส่งผู้เชี่ยวชาญ |

# 7. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาไปสู่ 95%

สร้าง Thai-field dataset แยกตามแปลงและต้น โดยให้ CBB/Healthy/CGM เป็นกลุ่มเร่งด่วน และเก็บ metadata สภาพแสง อุปกรณ์ พันธุ์ อายุใบ และจังหวัด

กำหนด group-aware train/validation/test split ก่อนเริ่มฝึก เพื่อไม่ให้ภาพต้นเดียวกันหรือฉากเดียวกันข้ามชุด

ทำ label audit ด้วยนักโรคพืช และเก็บ hard negatives/อาการซ้อน แทนการเพิ่มภาพทั่วไปจำนวนมาก

ทดลอง EfficientNet-B3, class-balanced sampler, focal loss และ ensemble โดยเลือก hyperparameter จาก validation เท่านั้น

ล็อก independent test และรายงาน Accuracy, Macro-F1, per-class Recall, calibration และ Wilson CI พร้อมกัน

โปรโมตขึ้น Production เมื่อ candidate ดีกว่าโมเดลเดิมอย่างมีนัยสำคัญและผ่าน acceptance test บน Render จริง

# 8. สรุปผล

ระบบ CassavaGuard มีโมเดลหลักที่ใช้งานได้จริงในเชิงซอฟต์แวร์ โดย EfficientNet-B2 + TTA ให้ Test accuracy 88.20% และ Macro-F1 83.63%. candidate ที่เพิ่มข้อมูลจริง 225 ภาพไม่ดีกว่าเดิม จึงถูกปฏิเสธอย่างถูกต้อง ส่วน Whitefly ให้ validation mAP50 75.57% แต่ operating-point F1 74.71% และยังไม่เปิด sealed test ผลทั้งหมดจึงสนับสนุนการใช้งานแบบช่วยคัดกรองและ review-only มากกว่าการวินิจฉัยเด็ดขาด

ข้อสรุปสำคัญคือยังไม่ถึง 95% และไม่ควรอ้างว่าได้ 95% จนกว่าจะผ่าน independent Thai-field test ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การพัฒนารอบต่อไปควรมุ่งข้อมูลจริงที่สมดุลและมีคุณภาพ มากกว่าการปรับตัวเลขหรือใช้ข้อมูลสังเคราะห์ในชุดประเมิน

# ภาคผนวก ก. แหล่งข้อมูลและ artifacts

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| TFDS Cassava | https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/cassava |
| Mendeley India | https://data.mendeley.com/datasets/3832tx2cb2/1 · DOI 10.17632/3832tx2cb2.1 · CC BY 4.0 |
| CCMT Cassava | DOI 10.17632/bwh3zbpkpv.1 · CC BY 4.0 |
| White Leaf Spot positive | DOI 10.48432/XA1OVL · CC BY-NC 4.0 |
| Whitefly detector | DOI 10.17632/5g38399z9p.3 · 3,000 boxed images · CC BY 4.0 |
| Metrics artifacts | cnn_metrics.json, brown_leaf_spot_metrics.json, white_leaf_spot_metrics.json, whitefly_detector_metrics.json |